|  |  |
| --- | --- |
| A description...  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Сельского поселения**  **ПАДОВКА**  **Муниципального района**  **Пестравский**  **Самарской области**  **446173, с. Падовка, ул. Ширшакова, 87**  **Телефон: 35-7-47**  **Факс: 35-7-47**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  № 49 от 14.08.2014г |  |

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2018годы»

В соответствии с Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2014 №81 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области», руководствуясь нормативными положениями Устава сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский, администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2018 годы» (приложение №1).
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Падовка муниципального

района Пестравский Самарской области В.И.Лаптев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский

№ 49от 14.08.2014г.

2011.

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2014 – 2018 годы»**

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2014 – 2018 годы»**

(далее – Программа)

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование м униципальной**  **Программы** | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа) |
| **Дата принятия решения о разработке программы** | Постановление Главы сельского поселения муниципального района Пестравский Самарской области |
| **Ответственный исполнитель** | - Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Пестравский |
| **Участники муниципальной программы** | - сельское поселение Падовка муниципального района Пестравский Самарской области |
| **Цели муниципальной Программы** | - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;  - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее – приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – дороги местного значения) сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области;  - повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог. |
| **Задачи муниципальной Программы**  **Показатели (индикаторы) муниципальной Программы** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.  1. Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.  2. Увеличение протяженности реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области. |
|  |  |
|  |  |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной**  **Программы**  **Планы мероприятий с указанием сроков реализации** | 2014 – 2018 годы.  Муниципальная Программа реализуется в III этапа.  1. Оформление правоустанавливающих документов.  2. Выполнение проектно-изыскательских работ.  3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области. |
|  | Объем финансирования Программы составляет **41 309,759** тыс.руб, в том числе: областной бюджет - 36 708,8 тыс.руб.,  местный бюджет сельского поселения Падовка - 4 600,959 тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | Всего | 3567,019 | 35568 | 706 | 737,7 | 731,2 | |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Обл. бюджет | 716,06 | 33818 | 706 | 737,7 | 731,2 | | Местн. бюджет сельского поселения Падовка | 2850,959 | 1750 | - | - | - | |
| **Ожидаемые результаты**  **реализации муниципальной Программы** | **-** увеличение протяженности дорог сусовершенствованным покрытием на **819 п.м**;  - ремонт дорог на **4862,7** **м2**. |
|  |  |

**1. Характеристика проблемы, на которую направлена  
Программа**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский составляет **84,9** км, в том числе: в асфальтобетонным покрытием – 16,588 км, грунто-щебеночное покрытием – 2,14 км и грунтовым покрытием 66,258 км.

На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. В сельском поселение Падовка муниципальном районе Пестравский уровень обеспеченности автомобилями составляет 30 автомобиля на 1000 человек, постоянно проживающих на территории муниципального района. Согласно прогнозу, в 2018 году он возрастет до 40 автомобилей на 1000 жителей. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения.

Согласно генеральному плану на территории сельского поселения Падовка муниципального района необходимо:

-построить 4914 м2 автомобильных дорог. Строительство дорог заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, существующих дорог с щебеночным покрытием и грунтовых дорог;

-техническое состояние части существующих муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Данная Программа рассчитана на исполнение программных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района Пестравский в случае передачи полномочий от сельских поселений администрации муниципального района Пестравский. Соглашение о передаче полномочий заключается непосредственно перед получением сельскими поселениями субсидий из областного бюджета на проведение программных мероприятий.

**Основные риски, связанные с реализацией Программы**

Риски, связанные с реализацией Программы, сведены к минимуму. Тем не менее, определенные трудности могут возникнуть, в частности, из-за:

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные риски | Способы минимизации |
| 1. Изменения федерального и регионального законодательства, препятствующие дальнейшей реализации Программы | Мониторинг планируемых изменений и минимизации последствий в период подготовки проектов нормативно-правовых документов. |
| 1. Недофинансирование мероприятий Программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка эффективности бюджетных вложений. |
| 1. Потеря актуальности мероприятий Программы. | Анализ эффективности проводимых мероприятий Программы. Перераспределение средств внутри разделов Программы. |

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

**2. Основные цели и задачи Программы,  
сроки реализации Программы**

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

Цель Программы, предусматривающая увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагает:

-улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

-повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Основными задачами Программы являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам сельских поселений (далее – местный бюджет) на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дорог без изменения их технической категории.

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения района.

Протяженность дорог местного значения с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием увеличится на 819 п.м, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, в том числе будет отремонтировано **4862,7** м2.

Перечень дорог, на которых намечено строительство, ремонт, реконструкция, а так же объем финансирования на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка приведен в приложение № 1 к настоящей Программе.

**3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие**

**ежегодный ход и итоги реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы в 2014 - 2018 годах планируется:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 0,819 километр;

увеличение протяженности реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на **4862,7** м2.

**4. Перечень программных мероприятий**

В перечень программных мероприятий входят мероприятия, по оформлению правоустанавливающих документов, выполнению проектно-изыскательских работ, строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет 36 708,8 тыс. рублей, в том числе:

- финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам;

- для комплексного решения проблемы модернизации сети дорог местного значения в пределах муниципального района Пестравский Самарской области предполагается привлечение средств местных бюджетов в размере 4 600,959 тыс. руб в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | **Всего** | **3567,019** | **35568** | **706** | **737,7** | **731,2** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Обл. бюджет | 716,06 | 33818 | 706 | 737,7 | 731,2 | | Местн. бюджет сельского поселения Падовка | 2850,959 | 1750 | - | - | - | |

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Основные внешние факторы, влияющие на ход реализации Программы:

1. Общее состояние социально-экономического развития Российской

Федерации, субъекта РФ и сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский, тенденции его изменения.

1. Экономические факторы, определяющие состояние экономики РФ,

субъекта РФ и сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский: уровень инфляции, состояния государственных финансов, научно-технический и инновационный потенциал, потенциал трудовых ресурсов, состояние инфраструктуры.

В зависимости от интегральной совокупности воздействия вышеперечисленных факторов на развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский реализация Программы оценивается по трем вариантам: оптимистическому, реалистическому, пессимистическому.

**7. Механизм реализации Программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы муниципального района Пестравский.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел капитального строительства Администрации муниципального района Пестравский.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет - Финансовое управление муниципального района Пестравский.

Ежегодно (непозднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом) отдел капитального строительства администрации муниципального района Пестравский предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы Главе сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.