| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 28.02.2018г._№16 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» за 2017 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Казачкова И.М.

Глава  сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                           Казачков И.М.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от _28.02.2018г._№ 16

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» за 2017 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» (срок действия – с 2017 по 2020 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 16.12.2016 года №114) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий: капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; тротуаров; ямочный ремонт | 4000,00 | 4000,00 | - | 3341,986 | 3341,986 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. | Устройство пешеходного перехода | 70,00 | 70,00 | - | 5,230 | 5,230 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Содержание дорог, с грейдерованием обочин | 30,00 | 30,00 | - | 2,100 | 2,100 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. | Установка дорожных знаков | 500,00 | 500,00 | - | 130,131 | 130,131 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5. | Очистка снега, ликвидация скользкости и снежного наката | 670,00 | 670,00 | - | 746,880 | 746,880 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6. | Обустройство нового и ремонт имеющегося щебёночного покрытия | 500,00 | 500,00 | - | 227,863 | 227,863 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» за 2017 год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2020г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 16.12.2016года №114. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 5770,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4454,19 тыс. рублей или 77%.

Целью муниципальной программы в отчетном 2017 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

В 2017 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Ястреб» и договора подряда с ГКП Самарской области «АСАДО», которые произвели ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. 50 лет Октября, ул. Полевая, ул. Хлеборобов, ул. Пролетарская, ул. Крестьянская, пер. Чапаевский, пер. Пестравский, пер. Пионерский, пер. Строительный, ул. Южная, пер. Комиссарский, ул. Октябрьская, ул. Дачная, ул. Рабочий проспект, пер. Милицейский, пер. Садовый, пер. Больничный, ул. Майская, ул. Набережная, данная работа позволила отремонтировать более 1,2 км. дорог.

Так же был произведен ремонт  имеющегося щебёночного покрытия по улицам: пер. Комиссарский, ул. Свободы, ул. Пролетарская, ул. Восточная, ул. Садовская, ул. Молодежная, ул. Приозерная.

Пункт 2, устройство пешеходного перехода, выполнен всего на 7%, в связи с выполнением всех запланированных объемов работ в 2016 году. В 2017 год была проведена работа по обновлению дорожной разметки пешеходного перехода.

Пункт 4, установка дорожных знаков, выполнена на 26%, в отчетном году произведен демонтаж и установку дорожных знаков по пер. Строительный и Юбилейный, в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Так же выполнена замена двух стоек и дорожных знаков: 2.4. и двух 1.23.  на пересечении ул. Советская и ул. Крайнюковская. На ул. Нагорная заменен дорожный знак 1.12.1. Указанные дорожные знаки были повреждены в результате ДТП.

В связи с не полным выполнением некоторых мероприятий, запланированных на данный год, программа нуждается в несении изменений.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Улучшенная структура улично-дорожной сети | м | 800 | 1150 | 143,7 |
| 2 | Объем реконструкции сетей | км | 0,8 | 1,3 | 162,5 |

На основе полученных значений  целевых индикаторов можно сделать выводы о  высокой эффективности  и  актуальности программы, в связи с тем, что позволяет обеспечить сохранность автомобильных дорог, улучшить  и повысить безопасность на дорогах поселения.