

**администрация**

**Сельского поселения**

**Пестравка**

**Муниципального района**

**Пестравский**

**Самарской области,**

446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40

Телефон: 2-13-44, 2-19-44

Факс: 2-13-44

## ПОстановление

От\_**17.04.2018г**\_ №\_**41**\_

|  |
| --- |
| О проведении месячника по благоустройству территории с/п Пестравка «Зеленая Весна». |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь информационным письмом Администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 02.04.2018 года № 297/1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях проведения санитарной очистки и благоустройства природных территорий после схода снежного покрова, провести месячник по благоустройству территории сельского поселения Пестравка «Зеленая Весна» в период с 21.04.2018г по 21.05.2018г.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области (Приложение № 1).

3. О результатах проведения мероприятий, выполненных в ходе месячника по благоустройству «Зеленая Весна» направить в адрес Администрации муниципального района Пестравский Самарской области до 22.05.2018 года по прилагаемой форме (Приложение № 2).

4. В ходе проведения месячника практиковать использование всех форм и методов организаторской, методической и информационной работы с населением, активно привлекать для этого средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Пестравка И.М. Казачков.

Стрельникова Л.В. 8 846 74 2 14 32

Приложение № 1

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Пестравка

№ 41 от 17.04.2018г

**План**

**мероприятий по проведению месячника по благоустройству «Зеленая Весна» на территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Подготовить Постановление Главы администрации сельского поселения Пестравка о проведении месячника по благоустройству «Зеленая Весна» | до 21.04.2018г |
| 2 | Спланировать мероприятия месячника по благоустройству «Зеленая Весна» и довести до населения | до 21.04.2018г |
| 3 | Организовать проведение в дни месячника по благоустройству «Зеленая весна» экологических субботников | до 21.05.2018г |
| 4 | В ходе месячника по благоустройству разработать, изготовить и распространить среди населения памятки о соблюдении чистоты | до 21.05.2018г |
| 6 | Совместно с газетой «Степь» освещать ход месячника по благоустройству «Зеленая Весна» | до 21.05.2018г |
| 7 | Отчет о проведении месячника по благоустройству «Зеленая Весна» предоставить в Администрацию муниципального района Пестравский Самарской области | до 22.05.2018г |

Приложение № 2

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Пестравка

№ 41 от 17.04.2018г

**Отчет о проведении в весенний период 2018 года мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий**

**сельского поселения Пестравка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по уборке территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов и мусора | | | | | | | | Посадка деревьев, кустарников и цветов, шт | Проведение акций в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» | Затраты на проведенные мероприятия, тыс. руб. | Кол-во человек, принявших участие в месячнике | Исполнители (организация) |
| Всего, в том числе | | парки | | Лесной фонд | | Водоохранные зоны | |
| Кол-во отходов,т | Площадь уборки м 2 | Кол-во отходов,т | Площадь уборки м 2 | Кол-во отходов,т | Площадь уборки м 2 | Кол-во отходов,т | Площадь уборки м 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







