| администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКОЕ Муниципального района Пестравский Самарской области, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 446178 с.Майское, ул.Центральная, д.13 Тел/факс 88467423338 от 23.03.2018г. №12А |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское  муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Майское  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года № 47 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Майское Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Майское».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Майское  муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области Ланкина П.В.

Глава  сельского  поселения

Майское муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                   П.В.Ланкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Майское

от 23.03.2018г. №12А

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год.

| Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» (срок действия – 2013-2023годы, основание принятия – Постановление администрации с.п.Майское от 19.12.2013 года № 130) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В сфере водоснабжения | 1145 | 1145 | - | 0 |  | - | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |
| 2 | В сфере водоотведения | 60 | 60 | - | 0 |  | - | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |
| 3. | В сфере электроснабжения | 120 | 120 | - | 0 |  | - | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский | Администрация с. п. Майское м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2017 год»

Муниципальная «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2012-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации с.п. Майское  от 19.12.2013 года № 130.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено:

на водоснабжение  1145 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 0,0 тыс. рублей.

на водоотведение  60 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило  0,0 тыс. рублей.

на электроснабжение 120 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 0,0  тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные по   Программе «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Майское муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы»  за 2017 год не выполнены, в связи с этим Программа нуждается во внесении изменений.