АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Красная Поляна

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446171 Красная Поляна ул Советская 2А

Телефон: 34145

Факс:34145

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта   2013                     № 17

| Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь нормативными положениями Устава сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский, администрация сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу             администрации сельского поселения Красная Поляна

Глава администрации сельского

поселения Красная Поляна муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                                                         В.Н.Глазков.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Красная Поляна

от    20.03.2013 года   №   17

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении сельского поселения Красная Поляна | 25.02.2013- 08.03.2013 28.02.2013-20.03.2013 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 26.03.2013-27.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 27.03.2013 – 12.04.2013 |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения | 15.03.2013 - 06.05.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 07.05.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 08.05.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 08.05.2013 - 10.06.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 27.05.2013 -30.05.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения | 10.06.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 11.06.2013-14.06.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения | 17.06.2013 |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте. | 19.06.2013 |  |