| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 15.02.2019г. №13 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2018 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Стрельникову Л.В.

И.о. главы  сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Стрельникова Л.В.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 15.02.2019г. № 13

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2018 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (срок действия – с 2018 по 2033 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 25.01.2018 года №07) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий: капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; тротуаров; ямочный ремонт | 3000,00 | 3000,00 | - | 3896,19 | 3896,19 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. | Устройство пешеходного перехода | 54,40 | 54,40 | - | 59,76 | 59,76 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Содержание дорог, с грейдерованием обочин | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. | Установка дорожных знаков | 810,25 | 810,25 | - | 359,95 | 359,95 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5. | Очистка снега, ликвидация скользкости и снежного наката | 792,00 | 792,00 | - | 951,46 | 951,46 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6. | Обустройство нового и ремонт имеющегося щебёночного покрытия | 320,00 | 320,00 | - | 198,35 | 198,35 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2018 год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 25.01.2018года №07. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 5006,65 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 5465,71 тыс. рублей или 109%.

Целью муниципальной программы в отчетном 2018 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

В 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «РСК» и договора подряда с ООО «Самара» и ГКП Самарской области «АСАДО», которые произвели ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. Крайнюковская, ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. 50 лет Октября, ул. Полевая, ул. Хлеборобов, ул. Крестьянская, пер. Чапаевский, пер. Пестравский, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Дачная, ул. Набережная,  данная работа позволила отремонтировать 1,2 км. дорог.

Так же был произведен ремонт  имеющегося щебёночного покрытия по улицам: ул. Молодежная, ул. Свободы.

Пункт 4, установка дорожных знаков, выполнена на 44%, в отчетном году произведена  установка дорожных знаков по ул. Крайнюковская, ул. Советская, пер. Пионерский, пер. Чапаевский, пер. Садовый, пер. Ремесленный, ул. Трудовая, ул. Рабочий проспект, ул. Пролетарская в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения.

В связи с не полным выполнением некоторых мероприятий, запланированных на данный год, программа нуждается в несении изменений.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Улучшенная структура улично-дорожной сети | м | 800 | 1180 | 147,5 |
| 2 | Объем реконструкции сетей | км | 0,8 | 2,1 | 262,5 |

На основе полученных значений  целевых индикаторов можно сделать выводы о  высокой эффективности  и  актуальности программы, в связи с тем, что позволяет обеспечить сохранность автомобильных дорог, улучшить  и повысить безопасность на дорогах поселения.