| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 15.02.2019г. _№_16 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2018 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Стрельникова Л.В.

И.о. главы  сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Стрельникова Л.В.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 15.02.2019г._№ 16

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2018 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (срок действия – с 2017 по 2019 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 04.04.2017 года №26) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Уличное освещение | 1.1 Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 4600 | 4600 | - | 5408,40 | 5408,40 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.2 Ремонт и обслуживание уличного освещения | 210 | 210 | - | 124,33 | 124,33 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.3 Приобретение и установка ламп, электрозапчастей | 100 | 100 | - | 88,86 | 88,86 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. Содержание дорог | 2.1 Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | 770 | 770 | - | 951,46 | 951,46 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.2 Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров | 50 | 50 | - | 23,10 | 23,10 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.3 Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог | 50 | 50 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.4 Приобретение, установка дорожных знаков, стоек | 500 | 500 | - | 359,95 | 359,95 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.5 Ремонт асфальтового покрытия | 3500 | 3500 | - | 3896,19 | 3896,19 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.6 Ремонт грунто-щебеночных дорог | 800 | 800 | - | 198,35 | 198,35 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, разбивка клумб) | 50 | 50 | - | 118,92 | 118,92 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. Благоустройство мест захоронения | 4.1 Содержание персонала по обслуживанию кладбищ | 77 | 77 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.2 Ремонт ограждения мест захоронения, приобретение материалов для ремонта | 150 | 150 | - | 29,76 | 29,76 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.3 Окрашивание территорий мест захоронения, уборка, вывоз мусора | 15 | 15 | - | 2,10 | 2,10 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству села | 650 | 650 | - | 1293,37 | 1293,37 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6 | Покос сорной растительности на территории сельского поселения | 85 | 85 | - | 799,00 | 799,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 250 | 250 | - | 322,00 | 322,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 8 | Гредирование территории полигона ТБО | 130 | 130 | - | 180,00 | 180,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 9 | Изготовление и приобретение контейнерных площадок | 81 | 81 | - | 27,34 | 27,34 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 10 | Приобретение мусорных контейнеров | 100 | 100 | - | 90,00 | 90,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 11 | Обрезка деревьев, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | 100 | 100 | - | 102,56 | 102,56 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 12 | Ремонт памятников и стендов | 65 | 65 | - | 18,93 | 18,93 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 13 | Благоустройство детских площадок | 60 | 60 | - | 30,00 | 30,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 14 | Засыпка песка на места купания | 30 | 30 | - | 8,20 | 8,20 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 15 | Завоз песка в песочницы дворов многоквартирных домов | 30 | 30 | - | 9,40 | 9,40 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 16 | Приобретение оборудования для уничтожения сорной растительности | 70 | 70 | - | 28,40 | 28,40 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 17 | Приобретение хозяйственного инвентаря для осуществления благоустройства | 230 | 230 | - | 48,37 | 48,37 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 18 | Ремонт плотины в д.Садовка | 95 | 95 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 19 | Осуществление противопожарной опашки сел | 35 | 35 | - | 45,00 | 45,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 20 | Осуществление противопаводковых мероприятий | 100 | 100 | - | 53,10 | 53,10 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 21 | Очистка сточных водоканалов от мусора с.Пестравка | 120 | 120 | - | 24,00 | 24,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 22 | Приобретение инвентаря, средств оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях | 50 | 50 | - | 95,00 | 95,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 23 | Обслуживание и заливка катков | 250 | 250 | - | 106,00 | 106,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 24 | Охрана и обслуживание многофункциональной спортивной площадки | 105 | 105 | - | 105,23 | 105,23 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 25 | Охрана строящихся одноэтажных домов в п.Нефтяников | 210 | 210 | - | 210,47 | 210,47 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 26 | Приобретение и установка детских игровых площадок | 200 | 200 | - | - | - | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 27 | Благоустройство и ремонт многоквартирных домов в с. Пестравка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 28 | Благоустройство Микрорайон «Больничный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | Благоустройство территории МКД по ул. Кирова с. Пестравка | 459,970 | 459,970 | - | 459,970 | 459,970 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 30 | Благоустройство общественной территории Центральной площади «Березки» | 248,370 | 248,370 | - | 248,370 | 248,370 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2018 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 04.04.2017года №26 и постановление от 28.08.2018 года № 101А «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 04.04.2017г. № 26 «Об утверждении муниципальной целевой Программы Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019годы». На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 14626,34 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 15506,13 тыс. рублей или 106%.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Пестравка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

В 2018 году производилась установка светильников (ДНаТ) по ул. Набережная, пер. Комиссарский, ул. Пролетарская, ул. Хлеборобов – 34 шт.

В отчетном году был заключен муниципальный контракт с ООО «РСК» и договора подряда с ООО «Самара» и ГКП Самарской области «АСАДО», которые произвели ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. Крайнюковская, ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. 50 лет Октября, ул. Полевая, ул. Хлеборобов, ул. Крестьянская, пер. Чапаевский, пер. Пестравский, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Дачная, ул. Набережная,  данная работа позволила отремонтировать 1,2 км. дорог.

Так же был произведен ремонт  имеющегося щебёночного покрытия по улицам: ул. Молодежная, ул. Свободы.

Пункт 2.4, установка дорожных знаков, выполнена на 72%, в отчетном году произведена  установка дорожных знаков по ул. Крайнюковская, ул. Советская, пер. Пионерский, пер. Чапаевский, пер. Садовый, пер. Ремесленный, ул. Трудовая, ул. Рабочий проспект, ул. Пролетарская в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения.

Администрацией с.п. Пестравка было закуплено 240 шт. деревьев, а именно калина, липа, рябина, ясень, тополь, что позволило в полном объеме озеленить территорию поселения. В течение всего года производилась скашивание сорной растительности,  данная работа по сравнению с прошлыми годами была выполнена в большем количестве, скошено 846100 кв.м.

В 2018 году произведен ремонт ограждения кладбища в с. Тяглое Озеро, заменено 130 метров.

Огромная работа была проведена по благоустройству дворовых территорий МКД по ул. Кирова, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек и урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок.

Выполнены работы по благоустройству центральной площади «Березки» с. Пестравка, отремонтирована и улучшена сцена на площади.

В результате проделанных работ получили: увеличение доли дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД, увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы до 100%  и улучшение эстетического состояния территории поселения.

Пункт 26, приобретение и установка детских игровых площадок, в отчетном году не проводилось,  в связи с выполнением всех запланированных объемов работ в 2017 году.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Шт. фонарей | 510 | 548 | 107,5 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения | Км. | 14 | 14 | 100 |
| 1.3 | Приобретение и установка приборов учета и автоматики | Шт. | 37 | 45 | 122 |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | Км. | 54 | 56 | 103,7 |
| 2.2 | Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров | Кв.м | 90000 | 90000 | 100 |
| 2.3 | Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог | Км. | 30 | - | - |
| 2.4 | Приобретение, установка дорожных знаков, стоек | Шт. | 200 | 294 | 147 |
| 2.5 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Шт. | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | Шт. | 200 | 240 | 120 |
| 3.2 | Разбивка клумб | Шт. | 20 | 40 | 200 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ограждений мест захоронения и приобретение (столбы, прожилины, штакетник) | Пог.м | 130 | 130 | 100 |
| 4.2 | Окрашивание территории мест захоронения, уборка и вывоз мусора | Кв.м/т | 500 | 500 | 100 |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству | чел | 8 | 7 | 87,5 |
| 6 | Кошение сорной растительности | Кв.м | - | 846100 |  |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | тонн | 820 | 820 | 100 |
| 8 | Приобретение и установка контейнерных площадок | Шт. | 10 | 2 | 20 |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | Шт. | 40 | 20 | 50 |
| 10 | Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | Шт. | 100 | 340 | 340 |
| 11 | Ремонт памятников и стендов | Шт. | 5 | 3 | 60 |
| 12 | Благоустройство детских площадок | Шт. | 9 | 6 | 67 |
| 13 | Завоз песка на места массового купания на р. Б-Иргиз | Тонн | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Завоз песка в детские песочницы | Тонн | 120 | 120 | 100 |
| 15 | Приобретение триммеров для кошения сорной растительности | Шт. | 3 | 2 | 67 |
| 16 | Осуществление противопожарной опашки сел | Км. | 11 | 11 | 100 |
| 17 | Очистка водосливных каналов от мусора в с. Пестравка | Час. | 80 | 140 | 175 |
| 18 | Приобретение средств оповещения и информирования при ЧС | Шт. | 2 | 1 | 50 |
| 19 | Заливка и обслуживание катков | Шт. | 4 | 4 | 100 |
| 20 | Ремонт грунтощебеночных дорог | Кв.м | 2000 | 8400 | 420 |
| 21 | Ремонт тротуаров | Кв.м | 200 | 200 | 100 |
| 22 | Ремонт асфальтного покрытия | Кв.м | 6000 | 4725,8 | 79 |

По результатам муниципальной программы за 2018 год  можно сделать  выводы об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

- Благоустройство зон отдыха, детских площадок;

- Озеленение территории поселения;

- Ликвидировать несанкционированные свалки;

- Создание комфортных условий проживание населения, отвечающих экологическим и безопасным условиям;

- Выполнено 95% запланированных мероприятий по данной программе в отчетном году, что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.